|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir la mayoría de las actividades planificadas según la carta Gantt, especialmente en las etapas de definición del proyecto, diseño de base de datos, elaboración de diagramas y estructuración del backlog. Los factores que facilitaron el avance fueron la buena coordinación del equipo, la división clara de tareas y el uso de herramientas de gestión como el tablero Kanban. Sin embargo, algunos plazos se vieron afectados por la necesidad de investigar sistemas de chat y foros compatibles con Astro, lo que tomó más tiempo del previsto. También la integración entre el backend y el frontend requirió ajustes técnicos que extendieron ciertas actividades.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades se relacionaron con la búsqueda de una solución de chat adaptable y con la gestión del tiempo frente a tareas simultáneas. Para enfrentarlas, decidimos planificar nuevas iteraciones más cortas, priorizando las tareas críticas en el Kanban y distribuyendo las responsabilidades de forma más equilibrada. También reforzamos la comunicación interna del equipo y establecimos revisiones semanales para evaluar avances y detectar bloqueos de forma temprana.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Consideramos que el trabajo ha sido consistente y colaborativo. Destacamos la organización del equipo, la claridad en la documentación y la coherencia en los diagramas y casos de uso. Como aspecto a mejorar, identificamos la necesidad de optimizar los tiempos de desarrollo y realizar una planificación más precisa en la etapa técnica, sobre todo para las pruebas y la integración. A futuro, queremos avanzar en la automatización de pruebas y fortalecer el control de versiones para evitar conflictos en el código.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de nuestras inquietudes es cómo validar correctamente el sistema de chat y foro en el entorno de pruebas antes de integrarlo al dashboard principal. También quisiéramos saber si existen recomendaciones o frameworks complementarios que faciliten la implementación de pruebas automatizadas en Astro y la integración continua con Jenkins.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos necesario redistribuir algunas actividades técnicas para equilibrar la carga de trabajo. Un integrante se centrará en la implementación del sistema de chat y foros, otro en las pruebas unitarias y de sistema, y un tercero en el dashboard y documentación técnica. Además, añadiremos una nueva actividad relacionada con la creación de un entorno de pruebas automatizadas y la integración de métricas en Jenkins.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo. Destacamos la comunicación constante, la disposición a colaborar y la capacidad de resolver problemas en conjunto. Como punto de mejora, identificamos que debemos fortalecer la gestión del tiempo en entregas parciales y mantener una revisión técnica más frecuente del código. En general, el equipo ha mostrado compromiso, responsabilidad y una actitud proactiva frente a los desafíos del proyecto.